## Slide 1: 持续演进的产品开发

## Slide 2
半年前，有这样一个项目…
客户说，日本的开发者有以下几个特点
  不擅长写程序
  非常善于使用Excel （用户）
所以：
  我们应该提供一种开发工具，让用户在只有Excel经验的情况下可以开发应用程序

## Slide 4: 需求太模糊了，我需要更加详细的需求！
增加需求：
  使用Excel的用户体验
  生成Web应用程序
  应用程序连接数据库

## Slide 5: 我应该怎么做？
我现在遇到的问题是什么？
  用户其实不知道他要什么。（或者说只知道大概的方向）
  我不知道用户要什么。
  我没有Web应用程序的开发经验。
  第一次合作，互相不了解，不完全信任

## Slide 6: 我应该怎么做？
我的优势是什么？、
  客户知道自己不知道要什么
  客户知道我不知道他要什么
  身边有很多有Web经验，WPF经验的同事

## Slide 7: 我应该怎么做？
敏捷开发实践也许是救命稻草
  敏捷实践有哪些呢？
    持续集成
    测试驱动开发
    结对编程
    然进图
    小版本发布
    计划会议，回顾会议
    ……

## Slide 8: 第一周(第一个Sprint)
视频演示

## Slide 9: 第一个Spring发布之后
建立的信任
得到了多方面的关注
客户有一点知道自己好像想要什么了，但是仍然不能提出有效的需求

## Slide 10: 几周以后
在连续发布了几个版本之后，用户可以提出他的需求了，Oh year
在摸索中团队了解了这个项目需要的技术
我们定下了Schedule，两个半月后完成Prototype

## Slide 11
用户说： 我要Excel导入导出功能，我要支持公式，我要支持格式，我要支持用户管理，我要支持校验系统，我要支持一键发布……
新的问题，功能多到做不完怎么办

## Slide 12: 两个半月后
在一系列反馈，修改，发布，再反馈，再修改，再发布后，第一个原型版完成了
带着他，我第一次出国，来到日本。

## Slide 13: 问题出在哪了？
流汗的演示

## Slide 14
敏捷开发实践也许是救命稻草
  敏捷实践有哪些呢？
    持续集成
    测试驱动开发
    结对编程
    燃尽图
    小版本发布
    计划会议，回顾会议
    ……

## Slide 15
一个月后，质量问题终于控制住了，项目走上了正轨

## Slide 16
两个月后，用户在日本发布了预览网站，得到了市场积极的反馈。
这个产品被作为一个长期产品确定了下来，故事没有结束，而是刚刚开始，我们还会遇到什么问题，又将怎样解决

## Slide 17: 广告时间
期待您的加入。
我们一起挑战未来。

## Slide 18
Thank You!